Приложение  к

«Паспорту доступности для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее услуги)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей по обеспечению доступности объектов и услуг

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад № 539 города Екатеринбурга

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов) на 2016–2030 годы

- Пояснительная записка

- План мероприятий («дорожная карта») Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения – детский сад № 539 направлен на обеспечение условий доступности объекта МБДОУ – детского сада № 539 (далее – объект) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования.

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

- Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования с учетом финансовых возможностей, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

- «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2030 года);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

- «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту  и услугам;

- оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение по вопросам адаптации информации об услугах, сопровождения инвалидов, и владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- наличие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- наличие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие учреждением нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет».

- Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым  услугам  согласно  запланированным  показателям  Плана  мероприятий («дорожной  карты») МБДОУ – детского сада № 539.

Реализация «дорожной карты» обеспечит условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. Сроки реализации «дорожной карты» – 2015-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к  2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

9. В создании условий доступности не нуждается помещение хозяйственного блока.

10. Лица, ответственные за достижение запланированных значений и мониторинг:

- заведующий МБДОУ – детского сада № 539 Поздеева Надежда Михайловна, телефон   +7 (343) 242-43-58

- План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Актуализация и разработка локальных нормативных актов ДОУ, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приведение нормативных правовых документов в соответствие с требованиями законодательства в сфере образования в части обеспечения доступности объектов и услуг |
| 2. | Назначение ответственного за организацию работы с инвалидами и лицами с ОВЗ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 3. | Организация инструктирования сотрудников с целью правильного оказания необходимой помощи инвалидам и лицам с ОВЗ | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 4. | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг; проведение обследования | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 5. | Проведение архитектурных преобразований на объекте, обеспечивающих доступ к объекту инвалидов и к месту предоставления услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оборудование подъездных путей и стоянок автотранспортных средств для инвалидов | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 5.2 | Установка адаптированного лифта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.3 | Оборудование проходов поручнями | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.4 | Реконструкция доступных санитарно- гигиенических помещений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.5 | Установка пандуса с ограждениями и тактильными направляющими, информационным табло | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 5.6 | Расширение входных групп | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 6. | Размещение тактильных табличек с указанием выходов, поворотов, лестниц по пути передвижения инвалида | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 7. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 8. | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 9. | Обеспечение доступа инвалидам к помещениям объекта, в которых предоставляются услуги | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 10. | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 11. | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, и /или организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | заключение договоров |
| 12. | Инструктирование или обучение сотрудников для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | проведение инструктажа |
| 13. | Предоставление на объекте инвалидам сопровождающего ассистента-помощника (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Изменение штатного расписания |
| 14. | Предоставление на объекте инвалидам тьютора (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Изменение штатного расписания |
| 15. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте ДОУ, проведение семинаров и других мероприятий |
| 16. | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки- проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 17. | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |
| 18. | Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 19. | Оборудование входа на объект вывески с названием, графиком работы, плана здания организации, выполненных рельефно-печатным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |
| 20. | Оборудование помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |